招  标  文  件

招标编号：THJDS2021-062

项目：宿舍楼改造工程施工监理

2021年12月6日

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

宿舍楼改造工程施工监理采购说明书

江苏省太湖强制隔离戒毒所（以下简称：我所）现对宿舍楼改造工程施工监理项目组织自行采购，欢迎符合条件的监理单位前来报名。

一、工程概况和招标范围

1、工程建设地点：苏州市吴中区金庭镇江苏省太湖强制隔离戒毒所内。

2、工程建设规模：工程估算价679万元,具体金额以最终审计为准。

3、招标范围和内容：宿舍楼改造工程施工及保修阶段的工程质量、进度、费用控制、安全文明生产控制，合同、资料、信息管理以及工程施工综合协调管理工作。

4、计划施工期：150天。

5、监理服务期限：自合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收及工程保修期内的监理。监理人应按照实际施工期完成施工监理，保证工程质量，强化现场监理，并提供监理日志（监理日志次日须经建设方签字确认，对关键工艺及隐蔽工程等须现场拍摄照片、录像等留存）、监理报告及配合完成审计所需其他资料。

6、工程质量要求：达到国家工程施工质量验收合格标准。

7、因疫情防控的要求，中标单位须严格遵守我所疫情防控相关规定，所有进入大院作业人员均须凭核酸检测阴性证明、疫苗接种证明，查验健康码、行程码记录等，车辆进出、作业时间（存在连续封闭作业的可能）都须遵守我所相关管理规定，投标人在报价时应充分考虑相关因素。

二、资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

(二)本项目的特定资格要求:

1、具有房屋建筑工程乙级及以上资质或者监理综合资质。

2、监理组成员不得少于2人，其中一人为总监。

三、报名要求

1、投标人须提交公司营业执照、税务登记证、组织机构

代码证、法定代表人身份证、监理资质证书、总监、专监、档案管理员等监理人员身份证复印件、招标说明书所列附件、监理方案以及其他证明得分项的材料等，所有复印件须加盖公章。

2、投标人可提交相关的资质证书、服务能力、以往业绩等能证明投标人信誉和履约能力的资料。

3、非法定代表人本人投标的，需提供法定代表人签署的委托授权书。

4、本项目最高限价为18万元，超过限价的投标作无效处理。报价为监理费总价及监理取费百分比，最终以工程审定总价×监理取费百分比计算。

5、文件应用钢笔填写或打印，应字迹清楚、内容齐全、表达准确。投标价格包含监理费、人工费、检测费、税费等一切费用。应采用本招标书附件统一格式，如自制表格，应与上述格式一致，否则无效。投标报价书须加盖公章，否则投标无效。

6、投标时须缴纳投标保证金人民币5000元，须由投标人账户转账至以下我所账户。中标人收到中标通知书后5个工作日内拒签合同的，则投标保证金作为违约金赔偿给我所；未中标的，投标保证金在开标后10个工作日内全额无息退还。

未缴纳投标保证金的，投标无效。

投标保证金缴至我所以下账户：

户名：江苏太湖电子实业有限公司

账号：10541001040003919

开户行：中国农业银行苏州金庭支行

投标保证金缴纳凭证（可复印、截屏打印，须清晰记载缴款账户和缴款银行）与招标文件一并提交。

7、投标书须于投标截止时间之前密封送达至我所交易办。

四、开标与评标

1、我所在开标前对投标书予以严格的保密。

2、开标、评标人由我所指定。开标、评标遵循公开、公正、公平的原则，在完全响应本采购文件的投标人中，报价最低的为中标人。

3、开标后，我所以电话等方式通知投标人。中标人应在接到电话通知后3个工作日内到我所领取中标通知书，在接到中标通知后5个工作日内拒签合同的，我所有权重新选择中标人或重新招标。投标人可登陆www.thdzzbb.com网站查询招标结果。

4、我所对未中标的不承担解释和说明义务。

五、评标办法

| 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 得分 | 30 | 本项目中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 |
| 监理组 人员比较 | 15 | 1、总监为高级工程师的得5分，工程师得3分。（提供职称证书复印件）； 2、总监取得的一级造价工程师的得5分，最高得3分（提供注册证书复印件）； 3、拟派现场监理组人员2人的得3分，3人及以上的得5分。所有人员均须持有上岗证或培训证。（以相关证书为准）。 |
| 响应单位综合实力比较 | 20 | 1、企业取得质量标准体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证并且都在有效期内，有一项得2分。（提供有效期内证书复印件） 2、企业获得2020年地级市及以上监理企业信用综合评价得分90分（含）以上的得14分，80分（含）—90分的得10分，70分（含）—80分的得6分，60分（含）—70分的得4分，60分以下的得2分。（提供行政主管部门的评价结果材料）。 |
| 监理方案 比较 | 35 | 针对本项目制定的监理方案方案最完整、科学、合理、全面的得26-35分；方案较完整、科学、合理、但有缺陷的得16—25分；方案不够完整、科学、合理的得0-15分；不提供不得分。 |

六、招标文件的领取时间及地点

时间：招标公告发布之日起至2021年12月13日，每日上午9：00—11：00，下午13：30—16:00(公休假、节假日除外),逾时作自动放弃。

地点：江苏省太湖强制隔离戒毒所办公楼一楼102室。

七、投标截止时间

2021年12月14日下午15：00前。

投标人应在投标截止时间前将投标书封装送至我所。逾期送达的投标文件恕不接收。

八、联系人、联系方式

联系人：彭女士

联系电话：0512—66374653

附件1：《关于资格文件的声明函》

附件2：《报价书》

附件3：《法定代表人授权书》

附件4：《无重大违法记录承诺书》

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

2021年12日6日

附件1：

关于资格文件的声明函

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本公司愿就由贵所组织实施的编号为           号（招标编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿承担由此产生的一切后果。

（投标人）法定代表人签字：

投标人（单位盖章）：

年   月   日

附件2：

投  标  书

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

一、我方认真研究了《宿舍楼改造工程施工监理采购说明书》，明确了工程内容和要求，现对施工监理费报价如下：

监理费总价：       元；监理取费百分比：      ％。

二、如果贵所接受投标，我方保证严格规范履行监理职责，确保工程质量和工程进度符合合同约定要求。

三、我方同意自贵方开标之日起20日内投标书保持有效，遵守投标书和经我方签署的所有投标书附件，在该期限之前，本投标书对我方始终有约束力，并可随时被接受。

四、不管是否中标，贵方不负担我方的任何投标费用。

五、投标综合说明（投标人需要说明的事项及承诺）：

投标人签字：

投标人盖章：

年   月   日

附件3：

法定代表人授权书

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本授权委托书声明：我        （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，就江苏省太湖强制隔离戒毒所宿舍楼改造工程监理项目招标活动及合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人电话：

年   月   日

附件4：

无重大违法记录承诺书

至江苏省太湖强制隔离戒毒所：

我单位在参加本次采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此承诺。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年     月   日